plan de instalacion

yeyevo

Autores

PARDO RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN

merchan camacho jair stiven

MENDOZA BELTRAN KEVIN JULIAN

TORRES CABALLERO MIGUEL ANGEL

Este plan describe los pasos para implementar el sistema e-commerce de Yeyevo en un entorno de producción, asegurando que todos los componentes (frontend, backend y base de datos) funcionen de manera integrada.

1. Alcance de la Instalación

- Componentes Web:

  - Frontend (React): Servido a través de un servidor web (ej. Nginx, Apache).

  - Backend (Node.js): API RESTful.

  - Base de Datos (MySQL): Esquema y datos iniciales.

- Componente Móvil:

  - La aplicación móvil desarrollada en Android Studio se probará directamente desde el entorno de desarrollo o en dispositivos físicos/emuladores, conectándose a la API del backend. No implica un despliegue en tiendas de aplicaciones en esta fase.

2. Pre-requisitos del Entorno

- Servidor Web (para Frontend/Backend):

  - Sistema Operativo: Linux (Ubuntu Server LTS recomendado) o Windows Server.

  - Recursos: Mínimo 4GB RAM, 2 CPU, 50GB SSD

  - Software: Node.js

  - Node.js), Express.

- Servidor de Base de Datos:

  - Sistema Operativo: Linux (Ubuntu Server LTS recomendado) o Windows Server.

  - Recursos: Mínimo 4GB RAM, 2 CPU, 100GB SSD

  - Software: MySQL.

- Red (Basado en la configuración de Azure):

  - Puertos Abiertos:

    - SSH (22/TCP): Para acceso seguro al servidor.

    - HTTP (80/TCP): Para el acceso web principal.

    - Backend (5001/TCP): Para la comunicación con el servicio de Node.js.

    - Frontend (5000/TCP): Para el acceso al frontend de React.

    - MySQL (3306/TCP): Para la base de datos (idealmente solo acceso interno desde el servidor de backend).

  - Configuración DNS para el dominio de Yeyevo.

- Para Pruebas: Máquina Virtual en Azure configurada con el entorno de desarrollo y/o testing.

3. Procedimiento de Instalación

- 3.1. Configuración del Servidor de Base de Datos

  - Instalar MySQL Server.

  - Crear la base de datos yeyevo_db.

  - Crear usuario y contraseña dedicados para la aplicación.

  - Importar el esquema de la base de datos (archivos .sql).

  - Cargar datos iniciales (ej. Empleados, productos, usuarios…).

  - Asegurar la base de datos (desactivar acceso remoto si no es necesario, configurar firewall).

- 3.2. Configuración del Servidor de Backend (Node.js)

  - Instalar Node.js y

  - Clonar el repositorio del backend ( git clone <URL_REPOSITORIO_BACKEND>).

  - Instalar dependencias: npm install.

  - Instalar Express para la gestión de procesos: npm install express.

  - Iniciar el proceso de backend con : npm start app.js --name "yeyevo-backend".

- 3.3. Configuración del Servidor de Frontend (React)

  - Clonar el repositorio del frontend (ej. git clone <URL_REPOSITORIO_FRONTEND>).

  - Instalar dependencias: npm install.

  - Construir la aplicación para producción: npm run dev. Esto generará los archivos estáticos en una carpeta build.

  - Configurar Express para servir los archivos estáticos desde la carpeta build y para actuar como proxy inverso para las peticiones al backend (ej. /api redirigiendo a la URL del backend).

- 3.4. Pruebas de la Aplicación Móvil (Android Studio)

  - Desde Android Studio, conectar el emulador o dispositivo físico a la API del backend.

  - Realizar pruebas funcionales y de integración directamente en el entorno de desarrollo.

4. Pruebas de Verificación Post-Instalación

- Verificar acceso al sitio web de Yeyevo a través del dominio.

- Probar la creación de cuentas de usuario.

- Probar la navegación por productos y categorías.

- Probar la adición de productos al carrito y el proceso de checkout (simulado si no hay pasarela de pago configurada en esta fase).

- Probar la API backend directamente (ej. con Postman) para asegurar que responde correctamente.

- Probar la conexión de la app móvil con el backend y la visualización de productos desde Android Studio o un dispositivo conectado a la máquina virtual en Azure.

- Verificar logs del servidor y de la aplicación para detectar errores.

5. Plan de Contingencia / Rollback

- Antes de la Instalación: Realizar un snapshot o una copia de seguridad completa de cualquier sistema existente en el servidor.

- Durante la Instalación: Si un paso falla, intentar depurar y corregir. Si no es posible, revertir a la configuración anterior utilizando el snapshot/copia de seguridad.

- Después de la Instalación: Si se detectan errores críticos, activar el plan de rollback para restaurar el estado anterior y diagnosticar el problema.

6. Recursos y Cronograma

- Equipo: Administradores de Sistemas, Desarrolladores Frontend, Desarrolladores Backend, Desarrolladores Móviles.

- Herramientas: Git, Visual Studio, MySQL , Android Studio, Azure .

- Tiempo Estimado: 1-3 días (dependiendo de la experiencia del equipo y la complejidad del entorno).