plan de mIGRACION

yeyevo

Autores

MENDOZA BELTRAN KEVIN JULIAN

merchan camacho jair stiven

TORRES CABALLERO MIGUEL ANGEL

PARDO RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN

Este plan describe el proceso para trasladar datos y configuraciones existentes (si los hubiera) a la nueva plataforma de e-commerce Yeyevo, minimizando interrupciones. Asumimos que es un lanzamiento nuevo, pero incluiremos consideraciones si hubiera datos preexistentes.

1. Alcance de la Migración

- Escenario A (Nuevo Lanzamiento - lo más probable para Yeyevo):

  - Configuración inicial de la plataforma.

  - Carga de catálogo de productos (si ya existe un archivo o base de datos de productos).

  - Carga de usuarios existentes (si hay una base de datos de clientes, ej. de una tienda física).

  - Datos de prueba (si se usan durante el desarrollo).

- Escenario B (Migración desde una Plataforma Existente):

  - Productos: Información, imágenes, categorías, stock, atributos.

  - Clientes: Información de perfil, historial de compras (si es relevante).

  - Pedidos: Historial de pedidos (si es relevante).

  - Contenido: Páginas estáticas, blogs, reviews.

  - URLs: Redirecciones para SEO.

2. Estrategia de Migración (Escenario B - si aplica)

- Estrategia: Se recomienda una migración por fases para minimizar el riesgo y el tiempo de inactividad, si hay un sistema antiguo. Si es un lanzamiento totalmente nuevo, será una carga inicial.

- Tiempo de Inactividad: Definir una ventana de mantenimiento clara y limitada para la migración de datos críticos.

3. Análisis y Preparación de Datos

- Identificación de Fuentes: ¿De dónde provienen los datos a migrar? (ej. Hojas de cálculo, CSVs, bases de datos existentes de otro sistema).

- Calidad de Datos: Limpieza de datos (eliminar duplicados, corregir formatos, estandarizar información).

- Mapeo de Datos: Definir cómo los campos de datos de la fuente se corresponden con los campos de la base de datos de Yeyevo (MySQL).

- Transformación: Desarrollar scripts o herramientas para transformar los datos al formato requerido por Yeyevo.

4. Procedimiento de Migración

- 4.1. Pre-Migración:

  - Respaldo Completo: Realizar un respaldo completo de la base de datos de origen (si aplica) y del nuevo sistema de Yeyevo antes de cualquier operación.

  - Congelamiento de Datos: Si se migran datos de un sistema activo, detener las operaciones de escritura en el sistema antiguo para asegurar la consistencia de los datos a migrar.

  - Ambiente de Pruebas: Realizar una migración de prueba en un ambiente de staging o desarrollo utilizando una máquina virtual en AWS para identificar y corregir errores.

- 4.2. Ejecución de la Migración:

  - Migración de Esquema: Asegurar que el esquema de la base de datos MySQL de Yeyevo está actualizado.

  - Carga de Datos Maestros:

    - Migrar categorías de productos.

    - Migrar marcas/diseñadores.

  - Carga de Productos:

    - Migrar información de productos (SKU, nombre, descripción, precio, etc.).

    - Importar imágenes de productos y asociarlas correctamente.

    - Actualizar stock.

  - Carga de Clientes (Opcional):

    - Migrar información de perfiles de clientes (nombre, email, dirección). Considerar si las contraseñas pueden migrarse de forma segura o si requerirán un restablecimiento.

  - Carga de Pedidos (Opcional):

    - Migrar historial de pedidos (solo si es crítico para la operación).

  - Configuración Final:

    - Ajustar configuraciones específicas de la tienda en el panel de administración de Yeyevo.

    - Configurar pasarelas de pago y métodos de envío.

- 4.3. Post-Migración:

  - Validación:

    - Verificar la cantidad de registros migrados.

    - Realizar muestreos aleatorios de productos, clientes y pedidos para verificar la integridad y exactitud de los datos.

    - Pruebas de funcionalidad completas en el entorno de producción con los datos migrados.

  - Descongelamiento: Reanudar operaciones normales en el nuevo sistema.

  - Monitoreo: Supervisar el rendimiento y los logs para detectar anomalías.

5. Rollback/Plan de Contingencia

- Si durante la migración o la validación se encuentran errores críticos, se debe activar el plan de rollback:

  - Restaurar la base de datos de Yeyevo a partir del respaldo pre-migración.

  - Restaurar el sistema de origen (si aplica) al estado pre-migración.

  - Analizar la causa del fallo y reprogramar la migración.

6. Comunicación

- Informar a los stakeholders y usuarios sobre la ventana de migración y el posible tiempo de inactividad.

7. Recursos y Cronograma

- Equipo: Especialistas en Bases de Datos, Desarrolladores Backend, Desarrolladores Frontend (para pruebas).

- Herramientas: Scripts de SQL, herramientas de importación/exportación de bases de datos, editores de texto, herramientas de ETL (si es necesario para transformaciones complejas), máquina virtual en Azure para pruebas.

- Tiempo Estimado: 1 día a 1 semana (dependiendo del volumen y la complejidad de los datos a migrar).